FaceDoodle 项目质量计划

版本: v1.0

生效日期: 2026-05-21

1. 项目概述

1.1 项目背景

FaceDoodle 是一款 AR 面部贴纸生成与编辑应用。用户通过自然语言描述需求，DeepSeek 多轮对话解析意图，ComfyUI（SDXL + Layer Diffusion）自动生成透明 PNG 贴纸并贴合到人脸上。支持手绘、简笔画ControlNet精炼、贴纸关键帧动画、面部直接绘制等功能。

1.2 系统架构

Consumer 单帧循环 12 步流水线。7 个多进程队列 + 1 个内部线程队列，所有跨进程消息使用 typed dataclass 定义在 app/core/protocol.py。

1.3 技术栈

| 层 | 技术 |
| --- | --- |
| UI | PyQt5 |
| AI 对话 | DeepSeek API（openai 兼容 SDK） |
| AI 图像 | ComfyUI REST API（SDXL + Layer Diffusion + ControlNet Scribble + AnimateDiff） |
| 人脸检测 | MediaPipe 468 关键点模型 |
| 图像处理 | OpenCV、NumPy |
| 进程通信 | Python multiprocessing.Queue |
| 测试 | pytest（12 文件，278 用例） |
| 质量关卡 | pre-commit hooks（语法检查 + 测试套件） |

1.4 质量范围

本计划覆盖 FaceDoodle 项目的全部模块：

| 模块 | 路径 | 质量重点 | 当前测试覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 对话代理 | app/ai/agent.py | 意图解析准确率、关键词降级覆盖率 | 中 |
| AI 图像生成 | app/ai/generator.py | ComfyUI 超时重试、工作流正确性 | 无 |
| ComfyUI 管理 | app/ai/comfy_manager.py | 子进程启动/终止可靠性 | 无 |
| 人脸检测 | app/core/face_mesh.py | 检测稳定性、中文路径兼容 | 低 |
| 渲染器 | app/core/renderer.py | 贴纸透视变换精度、帧率 | 中 |
| Consumer 主循环 | app/core/tracker.py | 队列调度、竞态条件 | 无 |
| 贴纸管理 | app/core/tracker_stickers.py | 增删改查正确性 | 无 |
| 动画系统 | app/core/animation/ | 关键帧插值、导出质量 | 中 |
| 笔刷引擎 | app/core/brush.py | 笔迹渲染精度、压感映射 | 高 |
| 面部绘制 | app/core/face_draw.py | 坐标变换、撤销栈 | 中 |
| 模板系统 | app/core/templates.py | 模板生成完整性 | 中 |
| 协议通信 | app/core/protocol.py | 消息类型完整性 | 高 |
| UI | app/ui/ | 事件处理正确性、跨线程安全 | 无 |
| 配置管理 | app/utils/config_loader.py | 配置读/写/合并正确性 | 中 |
| 图像工具 | app/utils/image_proc.py | 中文路径兼容、通道处理 | 低 |
| 存储 | app/utils/storage.py | 文件完整性、原子写入 | 中 |

1.5 质量目标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试覆盖率 | ≥ 80%（核心模块 100%） | pytest-cov |
| 测试通过率 | 100% | pre-commit hook |
| 语法检查通过率 | 100% | pre-commit hook |
| 运行时启动成功率 | 100% | 烟雾测试 |
| AI 生成成功率 | ≥ 90% | 生成结果统计 |
| AI 关键词降级覆盖率 | 50+ 关键词，12 个面部区域 | test_agent.py |
| 渲染帧率 | ≥ 15 FPS（720p） | 运行时监控 |
| 核心路径崩溃率 | 0 | 长时间运 行观测 |
| 已知竞态/死锁 | 0 | 压测 |

1.6 适用标准

编码标准

| 标准 | 说明 |
| --- | --- |
| PEP 8 | Python 风格指南 |
| UTF-8（utf-8-sig） | 源代码编码，含 BOM 用于 Windows |
| ASCII 文件名 | assets PNG 文件（OpenCV 不支持中文路径） |
| Python 3.10+ | 运行环境 |

命名规范

| 对象 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 文件 | snake_case.py | face_mesh.py |
| 类 | PascalCase | ConsumerProcessor |
| 函数/方法 | snake_case / _leading_underscore | _detect_face() |
| 常量 | UPPER_SNAKE_CASE | PRESSURE_MIN_RATIO |
| 队列消息 | Adj/Gal/Draw/Disp/Anim/Result 前缀 | AdjMove |

架构模式标准

| 模式 | 适用场景 | 强制级别 |
| --- | --- | --- |
| Typed Dataclass 消息 | 所有跨进程/线程队列通信 | 强制 |
| np.fromfile + imdecode | 所有文件图片加载 | 强制 |
| logging.getLogger(__name__) | 所有模块日志 | 强制 |
| 深合并配置保存 | config.json 写入 | 强制 |
| GenerationState 线程 gating | 共享可变状态 | 强制 |
| Mixin 组合 | Consumer 处理器扩展 | 推荐 |

安全标准

| 标准 | 说明 |
| --- | --- |
| API Key 不入库 | api_key.txt → .gitignore |
| 第三方内容隔离 | assets/gallery/ 用户内容，assets/temp/ 临时文件 |
| 无命令注入 | Prompt 不拼接 shell 命令 |
| 无 Web/数据库依赖 | 无 XSS、SQL 注入风险 |

2. 实施策略

2.1 质量方针

- 测试先行：修改代码后必须运行完整测试套件；无测试覆盖的新增代码须补测试后方可视为完成

- 三关验证：每项变更须通过“语法检查 → 测试套件 → 运行时烟雾测试”三道关卡

- 协议不可变：跨进程消息一律使用 typed dataclass，禁止裸 dict 传参

- 日志可追溯：所有进程使用 logging 模块，ERROR 级别落盘（logs/error.log，5 MB × 3 轮转）

- 最小变更：不引入非需求功能，不为假设场景写处理逻辑，三个相似行好过一个不成熟的抽象

2.2 质量保证实施路线

flowchart TD
    subgraph P1["阶段一：基础保障"]
        direction TB
        A1["✅ pre-commit hooks<br/>语法 + 测试"] --> A2["✅ pytest 套件<br/>12 文件 278 用例"]
        A2 --> A3["✅ 部分模块中高覆盖<br/>protocol / brush / renderer / templates"]
        A3 --> A4["○ 剩余核心模块测试补充"]
        style P1 fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50
    end
    subgraph P2["阶段二：覆盖补充  🔵 当前重点"]
        direction TB
        B1["补充 generator.py 测试<br/>ComfyUI mock"]
        B2["补充 tracker.py 测试<br/>队列模拟"]
        B3["补充 tracker_stickers.py<br/>tracker_animation.py"]
        B4["覆盖率提升至 80%+"]
        B1 --> B2 --> B3 --> B4
        style P2 fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3
    end
    subgraph P3["阶段三：运行时保障"]
        direction TB
        C1["帧率监控埋点"]
        C2["ComfyUI 健康检查"]
        C3["长稳测试 1h+"]
        C1 --> C2 --> C3
        style P3 fill:#fff3e0,stroke:#ff9800
    end
    subgraph P4["阶段四：持续改进"]
        direction TB
        D1["CI 自动测试"]
        D2["覆盖率趋势跟踪"]
        D3["缺陷根因分析"]
        D1 --> D2 --> D3
        style P4 fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0
    end
    P1 --> P2 --> P3 --> P4

2.3 实施原则

- 增量推进：每次代码变更顺带为该模块补充 1–2 个测试用例

- 高风险优先：RPN ≥ 200 的风险项优先投资源

- 自动化优先：能自动化的关卡必须自动化，不依赖人的记忆

- 文档即时同步：代码变更后立即更新 README.md

2.4 质量控制工具、技术和方法

自动化工具链

| 工具 | 用途 | 触发方式 |
| --- | --- | --- |
| scripts/check_syntax.py | Python 语法编译检查 | pre-commit / 手动 |
| pytest | 278 用例单元/回归测试 | pre-commit / 手动 |
| pre-commit | Git hooks 编排 | 每次 git commit |
| logging 模块 | 全进程日志 | 运行时自动 |

测试技术

| 技术 | 说明 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | pytest + fixtures（conftest.py） | 数据模型、算法、工具函数 |
| 集成测试 | Mock 模式端到端流程（--mock） | 多进程通信、队列调度 |
| 烟雾测试 | python app/main.py --mock 启动验证 | UI 流程、关键路径 |
| 回归测试 | 全量 pytest 每次提交运行 | 所有已覆盖模块 |
| 探索性测试 | 真实模式，真实 ComfyUI | AI 生成、贴纸渲染 |

代码级质量技术

| 技术 | 说明 |
| --- | --- |
| Typed Dataclass 协议 | 跨进程/线程消息类型化，编译期类型检查 |
| GenerationState 线程 gating | 防 AI 生成并发冲突 |
| 指纹比较 | _sync_state_to_ui() 防重复推送 |
| 深合并配置保存 | _deep_merge() 防配置覆盖 |
| Mixin 组合 | Consumer 关注点分离 |
| 队列类型化 | 7 条命名队列，每条对应 dataclass Union |

2.5 评审流程与标准

触发条件

| 触发条件 | 评审类型 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| 3+ 文件变更或重构 | 设计评审 | 先写书面计划 → 等待明确批准 → 逐文件实施 |
| 每次代码变更 | 自动化评审 | pre-commit hooks（语法 + 测试） |
| 非平凡变更 | 可执行评审 | python app/main.py --mock 烟雾测试 |

评审流程

flowchart TD
    START(["代码变更完成"]) --> S1["1. 语法检查<br/>python-syntax-check"]
    S1 -->|失败| FIX["修复"]
    FIX --> S1
    S1 -->|通过| S2["2. 测试套件<br/>pytest --tb=short"]
    S2 -->|失败| FIX2["修复"]
    FIX2 --> S2
    S2 -->|通过| S3["3. 运行时烟雾测试<br/>--mock"]
    S3 -->|失败| FIX3["修复"]
    FIX3 --> S3
    S3 -->|通过| S4["4. 文档同步检查<br/>README.md"]
    S4 -->|需更新| DOC["更新文档"]
    DOC --> S4
    S4 -->|通过| S5["5. Git commit<br/>pre-commit 再次验证"]
    S5 -->|失败| FIX4["修复"]
    FIX4 --> S5
    S5 -->|通过| DONE(["✅ 完成"])

代码审查标准

- ☐ 无命令注入、中文路径不兼容、线程不安全的反模式

- ☐ 队列消息使用 typed dataclass，未引入裸 dict

- ☐ 无“顺便”引入的非需求功能

- ☐ 没有为不存在的场景添加错误处理、fallback、验证

- ☐ 命名清晰，不写冗余注释

测试审查标准

- ☐ 新增代码有对应测试覆盖

- ☐ 测试断言具体行为，非实现细节

- ☐ 现有 278 用例全部通过，无退化

文档审查标准

- ☐ README.md 功能列表与代码一致

- ☐ 新增配置项在 config.example.json 中有对应条目

2.6 配置管理要求

版本控制

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| VCS | Git |
| 分支策略 | main 为主分支 |
| Commit 规范 | 简短中文描述，一行概括做什么、为什么 |
| 禁止 | 修改 git config；push --force 到 main；skip hooks |

配置项管理

| 文件 | 版本控制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| config.json | 跟踪 | 运行时配置，退出时重写 |
| config.example.json | 跟踪 | 模板文件 |
| api_key.txt | 不跟踪 | API 密钥（.gitignore） |
| assets/gallery/index.json | 不跟踪 | 用户贴纸元数据 |
| assets/temp/ | 不跟踪 | ComfyUI 临时文件 |

变更控制

- 配置变更：_deep_merge() 保护已有配置，新 key 自动添加

- 依赖变更：requirements.txt 锁定核心依赖，新增需评估兼容性

- 工作流 JSON 变更：需通过真实 ComfyUI 验证

2.7 问题报告和处理系统

严重级别

| 级别 | 定义 | 例子 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致命 | 应用不可用 | 启动崩溃、AI 生成全部失败 | 立即 |
| 高 | 核心功能受损 | 贴纸丢失、画面冻结 | 24 小时内 |
| 中 | 功能退化 | 特定区域生成失败 | 当前迭代 |
| 低 | 轻微问题 | UI 偏差、边缘情况 | 下个迭代 |

缺陷处理流程

flowchart LR
    A["🔍 发现问题"] --> B["🔄 复现<br/>明确步骤"]
    B --> C["📋 查日志<br/>logs/error.log"]
    C --> D["🧪 写最小复现<br/>测试用例"]
    D --> E["🔧 实现修复"]
    E --> F["✅ 三关验证<br/>语法→测试→烟雾"]
    F -->|通过| G["📝 git commit: fix: ..."]
    G --> H["✔ 关闭"]
    F -->|失败| E

当前已知质量债务

| 债务项 | 风险 ID | RPN | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| generator/comfy_manager/tracker 等核心模块无测试 | E1 | 567 | 持续补充中 |
| app/ui/ 全部模块无测试 | E1 | — | 需烟雾测试覆盖 |
| print() 遗留未全部替换为 logging | E2 | 336 | 部分完成 |
| 队列无大小上限 | E3 | 120 | 部分完成 |
| cv2.imread() 中文路径扫描未完成 | T3 | 224 | 70% |
| 渲染分辨率自适应未实现 | T4 | 60 | 未开始 |
| 依赖版本未锁定 | T5 | 14 | 接受风险 |

3. 项目组织

3.1 角色与职责

| 角色 | 人员/系统 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 质量责任人 | 小组成员 | 代码编写、测试补充、执行三关验证、缺陷修复、文档维护 |
| QA 辅助 | Claude Code | 语法检查、测试执行、代码审查、设计审查、文档同步提醒 |
| 自动化守卫 | pre-commit hooks | 每次 git commit 强制执行语法检查 + 测试套件 |
| 隐式验收者 | 用户 | 使用反馈、缺陷发现 |

3.2 责任矩阵

flowchart TD
    subgraph Executor["● 执行者"]
        DIR["质量责任人<br/>小组成员"]
        AI["QA 辅助<br/>Claude Code"]
    end
    subgraph Gate["▲ 强制执行者"]
        PC["Pre-commit Hook"]
    end
    subgraph Acceptor["验收/反馈"]
        USR["用户"]
    end

    DIR -->|负责| T1["语法检查"]
    DIR -->|负责| T2["单元测试"]
    DIR -->|负责| T3["烟雾测试"]
    DIR -->|负责| T4["代码审查"]
    DIR -->|负责| T5["文档维护"]
    DIR -->|负责| T6["缺陷修复"]
    USR -.->|承担| T7["需求验收"]
    DIR -.->|承担| T8["缺陷报告"]
    USR -.->|承担| T8

    PC ==>|强制触发| T1
    PC ==>|强制触发| T2

| 活动 | 质量责任人 | QA 辅助 | Pre-commit | 用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语法检查 | ● | ● | ▲ |  |
| 单元测试 | ● | ● | ▲ |  |
| 烟雾测试 | ● | ● |  |  |
| 代码审查 | ● | ● |  |  |
| 文档维护 | ● | ● |  |  |
| 缺陷修复 | ● | ● |  |  |
| 需求验收 |  |  |  | ● |
| 缺陷报告 | ● |  | ● | ● |

● = 执行者　　▲ = 强制执行者

3.3 文档维护责任

| 文档 | 责任人 | 更新时机 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 质量责任人 | 功能新增/移除后 |
| RISK_MANAGEMENT_PLAN | 质量责任人 | 每迭代结束 |
| QUALITY_PLAN.md | 质量责任人 | 每迭代或重大变更后 |
| config.example.json | 质量责任人 | 配置项变更时 |

3.4 关键文档要求

| 文档 | 要求 |
| --- | --- |
| README.md | 与代码同步：功能列表、快捷键、配置项。不得保留已移除的功能描述 |
| RISK_MANAGEMENT_PLAN | 每迭代更新 RPN 和处理状态，反映最新风险形势 |
| config.example.json | 与 config.json key 一致，不包含真实密钥 |
| 代码注释 | 不写 WHAT，只写 WHY（非显而易见的约束、workaround、会令人意外的行为） |

4. 质量保证对象分析及选择

4.1 风险与质量保证对象映射

基于 docs/RISK_MANAGEMENT_PLAN.md 中的 FMEA 分析，按 RPN（Risk Priority Number = 严重度 × 发生度 × 可探测度）确定优先级。

| 风险 ID | 失效模式 | S | O | D | RPN | Q 保证对象 | Q 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 代码修改引入回归 | 7 | 9 | 9 | 567 | 全量测试套件 | 每次提交强制 pytest |
| T1 | ComfyUI 无响应 | 9 | 7 | 6 | 378 | generator.py | 超时重试 + 健康检查 + mock 降级 |
| E2 | 故障无法定位 | 6 | 7 | 8 | 336 | 日志系统 | 全模块 logging + ERROR 落盘 |
| T2 | 线程竞态崩溃 | 9 | 4 | 7 | 252 | tracker.py | GenerationState 加锁 + 类型化 |
| T3 | 中文路径加载失败 | 8 | 7 | 4 | 224 | image_proc.py | 统一 np.fromfile+imdecode |
| R1 | API Key 不可用 | 9 | 4 | 5 | 180 | agent.py | 关键词降级 + 连通检查 |
| E3 | 队列满/僵死 | 10 | 2 | 6 | 120 | protocol.py | 队列上限 + 满载丢非关键帧 |
| R2 | GPU 不可用 | 8 | 4 | 3 | 96 | generator.py | CPU-only / mock 模式引导 |
| P2 | 贴纸数据丢失 | 8 | 2 | 5 | 80 | storage.py | UUID 命名 + 原子写入 |
| T4 | 帧率下降 | 5 | 4 | 3 | 60 | renderer.py | 跳帧 + 自适应分辨率 |
| P1 | 人脸短暂丢失 | 4 | 6 | 2 | 48 | face_mesh.py | 5 帧缓存（已实现） |
| E4 | 模块耦合 | 3 | 5 | 2 | 30 | tracker.py | Mixin 拆分 + 协议隔离 |
| T5 | 库 API 变更 | 7 | 1 | 2 | 14 | requirements.txt | 锁定版本，接受风险 |

4.2 优先级分层

flowchart TD
    subgraph Critical["🔴 致命 RPN ≥ 200"]
        direction LR
        C1["E1 测试覆盖"]
        C2["T1 AI 可用性"]
        C3["E2 日志"]
        C4["T3 中文路径"]
        C5["T2 线程安全"]
    end
    subgraph High["🟠 高 RPN 100–199"]
        direction LR
        H1["R1 API 降级"]
        H2["E3 队列管理"]
    end
    subgraph Mid["🟡 中 RPN 50–99"]
        direction LR
        M1["R2 GPU 不可用"]
        M2["P2 数据丢失"]
        M3["T4 帧率"]
    end
    subgraph Low["🟢 低 RPN < 50"]
        direction LR
        L1["P1 人脸丢失"]
        L2["T5 库 API 变更"]
        L3["E4 模块耦合"]
    end

    Critical -->|"立即行动<br/>每次迭代验证"| High
    High -->|"本迭代处理<br/>发布前验证"| Mid
    Mid -->|"后续迭代<br/>发布前确认无退化"| Low
    Low -->|"持续监控<br/>不主动投入"| Done(("✔"))

    style Critical fill:#ffcdd2,stroke:#c62828
    style High fill:#ffe0b2,stroke:#ef6c00
    style Mid fill:#fff9c4,stroke:#f9a825
    style Low fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32

5. 质量保证任务划分

5.1 按阶段划分

开发阶段（每次代码变更）

| 任务 | 频率 | 工具 | 执行者 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 语法检查 | 每次提交前 | scripts/check_syntax.py | 责任人 + pre-commit |
| 单元测试 | 每次提交前 | pytest tests/ -v | 责任人 + pre-commit |
| 运行时烟雾测试 | 非平凡变更后 | python app/main.py --mock | 责任人 |

迭代阶段（功能完成时）

| 任务 | 频率 | 工具 | 执行者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全量测试 | 每功能完成 | pytest tests/ -v | 责任人 |
| Mock 模式全流程 | 每功能完成 | python app/main.py --mock | 责任人 |
| 真实模式 AI 生成测试 | AI 相关变更 | python app/main.py | 责任人 |
| README 同步更新 | 每功能完成 | 手动 | 责任人 |
| 端到端工作流验证 | 每功能完成 | 手动 | 责任人 |

发布阶段

| 任务 | 工具 | 执行者 |
| --- | --- | --- |
| 完整测试（含详细回溯） | pytest tests/ -v --tb=long | 责任人 |
| 测试覆盖率报告 | pytest --cov=app tests/ --cov-report=term | 责任人 |
| 中文路径兼容测试 | 含中文路径的测试用例 | 责任人 |
| 依赖锁定检查 | pip freeze vs requirements.txt | 责任人 |
| 配置兼容检查 | config.example.json vs config.json | 责任人 |

5.2 按模块划分

| 模块 | 测试文件大小 | 覆盖水平 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| app/core/protocol.py | 11.7 KB | 高 | OK |
| app/core/brush.py | 9.7 KB | 高 | OK |
| app/core/animation/ | 7.9 + 4.5 KB | 中 | OK |
| app/core/renderer.py | 7.8 KB | 中 | OK |
| app/utils/storage.py | 6.9 KB | 中 | OK |
| app/utils/config_loader.py | 5.8 KB | 中 | OK |
| app/ai/agent.py | 5.2 KB | 中 | OK |
| app/core/face_draw.py | 5.0 KB | 中 | OK |
| app/core/templates.py | 2.8 KB | 中 | OK |
| app/ai/generator.py | — | 无 | 待补充 |
| app/ai/comfy_manager.py | — | 无 | 待补充 |
| app/core/tracker.py | — | 无 | 待补充 |
| app/core/tracker_stickers.py | — | 无 | 待补充 |
| app/core/tracker_animation.py | — | 无 | 待补充 |
| app/ui/* | — | 无 | 待补充 |
| app/main.py | — | 无 | 待补充 |

6. 实施计划

6.1 阶段一：基础保障（进行中）

| 事项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pre-commit hooks 部署 | ✅ | 语法检查 + pytest 自动运行 |
| pytest 套件（278 用例） | ✅ | 12 文件，全部通过 |
| 部分模块中高覆盖 | ✅ | protocol / brush / renderer / templates / storage / config_loader |
| 日志系统 | ✅ | logging 全模块 + ERROR 落盘 + 轮转 |
| 线程 gating | ✅ | GenerationState 锁机制 |

6.2 阶段二：覆盖补充（当前重点，计划 2 周）

| 事项 | 优先级 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 补充 generator.py 测试 | P0 | Mock ComfyUI HTTP 响应 |
| 补充 tracker.py 测试 | P0 | 模拟队列输入/输出 |
| 补充 tracker_stickers.py 测试 | P1 | 状态机测试 |
| 补充 tracker_animation.py 测试 | P1 | 动画片段评估测试 |
| 补充 comfy_manager.py 测试 | P2 | 子进程 mock |
| 提升覆盖率至 80%+ | P0 | 整体评估 |

6.3 阶段三：运行时保障（计划 1 周）

| 事项 | 优先级 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 帧率监控埋点 | P1 | 在 _render_frame() 中计时上报 |
| ComfyUI 健康检查自动化 | P1 | 启动时 / 定期 ping /api/queue |
| Mock 模式长稳测试（1h+） | P2 | 自动化循环脚本 |
| 队列满载测试 | P2 | 极限帧率输入 |

6.4 阶段四：持续改进（长期）

| 事项 | 优先级 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| CI 自动运行测试 | P2 | GitHub Actions / 本地 CI |
| 测试覆盖率趋势跟踪 | P3 | 定期记录覆盖率数字 |
| 缺陷根因分析 | P2 | 每个 bug 补一个防御测试 |
| 代码复杂度监控 | P3 | 人工感知（单函数 ≤ 50 行，单类 ≤ 500 行） |

7. 资源计划

7.1 人力资源

| 角色 | 人员 | 时间投入 |
| --- | --- | --- |
| 质量责任人（开发 + QA） | 小组成员 | 全部开发时间 |
| 自动化 QA | Pre-commit hooks | 每次 commit（秒级） |
| QA 辅助 | Claude Code | 按需调用 |

7.2 环境资源

| 资源 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.10+ | 开发 + 测试 | 含 pytest、pre-commit |
| ComfyUI 本地实例 | AI 生成集成测试 | GPU（推荐）或 CPU |
| DeepSeek API | AI 对话集成测试 | 有效 API Key |
| 摄像头 | 真实模式测试 | 系统默认摄像头 |
| 视频文件 | 视频模式测试 | test_data/face_test.mp4 |

7.3 工具资源

| 工具 | 许可 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| pytest | MIT | 测试框架 |
| pre-commit | MIT | Git hooks 管理 |
| OpenCV | Apache 2.0 | 图像处理 |
| MediaPipe | Apache 2.0 | 人脸检测 |
| PyQt5 | GPL | UI 框架 |
| openai (Python SDK) | Apache 2.0 | DeepSeek API 调用 |

8. 记录的收集、维护与保存

8.1 记录类型与保存策略

| 记录类型 | 位置 | 保存期限 | 清理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试执行结果 | stdout | 会话期 | 不持久化 |
| 错误日志 | logs/error.log | 永久（轮转） | 5 MB × 3 轮转 |
| 应用配置 | config.json | 永久 | 退出时重写 |
| 用户贴纸 | assets/gallery/ | 永久 | 用户手动管理 |
| ComfyUI 临时文件 | assets/temp/ | 短期 | ≤ 50 文件，超出清理旧文件 |
| Git 历史 | .git/ | 永久 | git gc 按需 |
| Commit 记录 | Git log | 永久 | 不 squash/amend 已推送提交 |
| 风险管理状态 | docs/RISK_MANAGEMENT_PLAN.md | 永久（版本跟踪） | 每迭代更新 |
| 质量计划 | docs/QUALITY_PLAN.md | 永久（版本跟踪） | 每迭代或重大变更后 |

8.2 记录访问方式

| 记录 | 查看方式 |
| --- | --- |
| 错误日志 | 文本编辑器打开 logs/error.log |
| 测试结果 | pytest tests/ -v --tb=long |
| 代码变更历史 | git log --oneline / git diff |
| 风险/质量状态 | 阅读 docs/RISK_MANAGEMENT_PLAN.md / docs/QUALITY_PLAN.md |
| 配置状态 | 阅读 config.json，或通过代码查询 |

8.3 收集时机

| 时机 | 收集内容 |
| --- | --- |
| 每次 git commit | pre-commit 输出（语法 + 测试结果） |
| 每次应用启动 | 启动日志（INFO+）写入 console |
| 应用运行中 | WARNING+ 写入 logs/error.log |
| 每次功能完成 | README.md / CLAUDE.md 更新对账 |
| 每次迭代结束 | 风险管理 RPN + 状态更新，质量计划进度更新 |

8.4 记录管理纪律

- 测试结果的异常需立即修复，不等下个迭代

- 错误日志中出现 WARNING 以上条目需追溯原因

- 文档更新与代码变更在同一 commit 中提交

- 临时文件定期检查，不超过 50 阈值

- Git 历史不留临时调试日志或注释掉的代码

附录：术语表

| 术语 | 全称/说明 |
| --- | --- |
| RPN | Risk Priority Number = 严重度(S) × 发生度(O) × 可探测度(D) |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis，失效模式与影响分析 |
| RBS | Risk Breakdown Structure，风险分解结构 |
| Mock 模式 | 跳过 ComfyUI，使用缓存图片测试 UI（--mock） |
| ComfyUI | Stable Diffusion 工作流编排后端 |
| SDXL | Stable Diffusion XL |
| Layer Diffusion | 透明背景扩散模型扩展 |
| ControlNet Scribble | 简笔画条件控制模块 |
| AnimateDiff | 文本驱动的视频/动画扩散模型 |